RELATÓRIO SEMANAL DE PROJETO – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: PROGRAMAÇÃO EM JAVA

Professor: Marcelo Dalsochio Dipp

Equipe: Dark Night

Semana: 02/03/26 a 06/03/26

Integrantes:

- Otávio Alves Recktenwaldt

- Augusto Feyh Dagostin

- Gustavo Feyh Zibetti

- Artur Casagrande Brandelli

-Rafael Bressan Fiorio

-Thiago Mattei Sartor

1. STATUS GERAL DO PROJETO

Resumo da semana:

Fizemos alguns elementos gráficos,  iniciamos os projetos das labels, ajustamos o select das lhamas no menu de heróis, Iniciamos a melhora gráfica do mapa (mapa v2.0) , implementamos algumas lhamas novas dentro do jogo e desenvolvemos novas ideias futuras para o jogo.

Situação atual:

(X) Planejamento (X) Desenvolvimento inicial ( ) Desenvolvimento avançado (X) Testes

( ) Finalização

2. RESPONSABILIDADES E ENTREGAS INDIVIDUAIS

| Integrante | Função do Projeto | Tarefas da semana | %Concluido |
| --- | --- | --- | --- |
| Otávio | Tela de Jogo | Adição de lhamas, mudanças em partes lógicas | 70% |
| Augusto | Criação de mapas | Início do mapa v2.0 | 40% |
| Rafael | Tela de Heróis | Troca de classe dos heróis | 80% |
| Gustavo | Designer |  |  |
| Brandelli | Designer | Criação de botões e hud | 40% |
| Thiago | Designer | Criação de lhamas e animações | 80% |

Provas:

Otávio:

Augusto:

Rafael:

Gustavo:

Brandelli:

Thiago:

3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS (PLANEJADO x REALIZADO)

| Tarefa Planejada | Responsavel | Situação | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Tela de Jogo Principal | Otávio | Em andamento | Algumas adições de mecânicas de hitbox e ataques, além de lhamas novas. |
| Criação do Mapa v2.0 | Augusto | Em andamento | Iniciou a criação do mapa do zero, ajustando tamanhos e detalhes. |
| Tela de Heróis | Rafael | Em andamento | Otimização do código e troca de classes das lhamas |
| Ajustes na parte gráfica e mysql | Gustavo | Em andamento | Ajustou o background das lhamas e planejou o banco |
| Design de Hud | Brandelli | Em andamento | Fez alguns botões novos e labels para o hud do jogo e do menu de heróis. |
| Desenho de Lhamas | Thiago | Em andamento | Fez novas lhamas, incluindo a Anjo e a Burguesa. |

4. PROGRESSO GERAL

Percentual estimado de conclusão do projeto: 7%

Tarefas concluídas nesta semana:

[X] Ajustes na parte lógica das funções das lhamas

[X] Sistema de foco da lhama

[X] Criação de Novas lhamas

[X] Criação de botões para o jogo e telas

[X] Definição das Classes

[X] Background das lhamas na tela de heróis(glow)

[X] Planejamento do mapa novo

[X] Planejamento do Banco de Dados

Próximas metas:

[ ] Término da tela de heróis

[ ] Término do mapa novo

[ ] Inicialização do Banco de Dados

[ ] Ajuste das HitBoxes para o mapa novo

[ ] Ajustes na parte gráfica(Botões novos e etc)

[ ] Adição de “Decks” (Predefinições de personagens para jogar)

5. DIFICULDADES / DESAFIOS

Erros na codificação das lhamas, fazer a troca de classes das lhamas, trocar o frame das lhamas dentro das partes gráficas

6. AÇÕES CORRETIVAS / PRÓXIMOS PASSOS

Ajustar o caminho dos caracóis e hitboxes, Mudança no mapa, Adição de novos botões para a tela do jogo e tela de  heróis, Iniciar o banco de dados, adição de decks e finalização da tela de heróis.

7. AVALIAÇÃO DE EQUIPE

| Membro | Participação | Comunicação | Entrega no prazo | Colaboração |

| Membro | Participação | Comunicação | Entrega no Prazo | Colaboração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otávio | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Augusto | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Rafael | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Gustavo | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Brandelli | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Thiago | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |

8. ANEXOS E EVIDÊNCIAS

1. Print do jogo rodando

2. Print do código de validação.

3. Imagens originais desenhadas para o projeto.

Assinaturas dos integrantes:

_________________________________  _________________________________

_________________________________  _________________________________

Data de entrega: 20/03/2026